Zał. nr 2 do zapytania

ofertowego – wzór umowy

Umowa nr FUK.2720.4.2018.

zawarta w dniu …………… 2018 r. w Czarni pomiędzy Gminą Czarnia,  Czarnia 41, 07-431 Czarnia reprezentowaną przez Grzegorza Adama Kamzelskiego, tj. osobę wyznaczoną pismem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2018 r. do wykonywania zadań i kompetencji Wójta Gminy Czarnia, zwana w treści umowy Zamawiającym, przy kontrasygnacie Krystyny Piórkowskiej – skarbnika gminy

a

………………………………………………………………………, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, o treści następującej:

§ 1

- W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pod nazwą „Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogi gminne” Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  przywóz żwiru z jego rozplantowaniem w ogólnej ilości 2 043 m3 do nw. miejscowości:

- Cupel w ilości                     168 m3,

- Bandysie  w ilości              395 m3,

- Rutkowo w ilości                  50 m3,

- Michałowo  w ilości            215 m3

- Surowe  w ilości                 260 m3,

- Czarnia w ilości                  395 m3,

- Cyk w ilości                          50 m3

- Brzozowy Kąt w ilości          50 m3

- Długie w ilości                     460 m3

- Ogólna ilość zamówienia zwiększyła/zmniejsszyła się o około …….. % w stosunku do ilości z zapytania ofertowego z uwagi na to, iż najniższa cena ofertowa 1 m3 żwiru wynosząca ………. zł/1m3, była niższa/wyższa od szacunkowej wartości 1 m3 ustalonej przez Zamawiającego (44,06 zł/1m3). Zwiększenie/zmniejszeni ilości zamówienia jest zgodne z warunkami zapytania ofertowego na przedmiotowe zamówienie.

- Zamawiający może dodatkowo zwiększyć wartość zamówienia ilościowo i wartościowo, do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku przeznaczenia – w czasie realizacji umowy - dodatkowych środków z budżetu gminy na przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki. Powyższa zmiana wymaga pisemnego aneksowania umowy.

§ 2

- Termin rozpoczęcia realizacji umowy – od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji umowy – do 15 października 2018 roku

- Przez wykonanie zamówienia rozumie się dostawę żwiru, o którym mowa w § 1 wraz z transportem, rozładunkiem i wyrównaniem przy użyciu równiarki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie  wskazanych w § 1 umowy miejscowości, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny dostawy z Urzędem Gminy w Czarni.

§ 3

- Dostarczone materiały powinny spełniać stosowne wymogi i normy.

- Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dostarczenia dokumentów potwierdzających wprowadzenie do obrotu ww. materiałów.

- Materiały dostarczone przez Wykonawcę mogą być sprawdzone przez Zamawiającego pod względem jakościowym i ilościowym.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w kwocie ………………….. zł (słownie złotych: ………………………………………), w tym: kwota netto w wysokości ……………………… zł (słownie złotych: ……………………………………………….) plus podatek VAT   w wysokości 23 %, tj. ……………… zł (słownie złotych: ……………………………...).

- Wartość umowy jest ceną ryczałtową i nie może być zwiększone przez cały okres trwania umowy.

- Należna Wykonawcy cena, o której mowa w ust 1, obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po wykonaniu całości robót i przedstawieniu faktury.

- Należność zostanie uregulowane przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół wykonania całości robót bez wad i usterek podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 5

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony zastrzegają sobie prawo do kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu umowy przez Wykonawcę – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy – za każdy dzień zwłoki w usunięciu tych wad;

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, przy czym za odstąpienie od umowy uważa się przerwę w wykonywaniu zamówienia przez Wykonawcę na okres dłuższy niż 7 dni.

- Karę, o której mowa w ust. 2, Wykonawca zapłaci przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia przez Zamawiającego żądania w przedmiocie zapłaty takiej kary. Jednakże zawsze Zamawiający jest uprawniony w pierwszej kolejności do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę.

- Zamawiający upoważniony jest ponadto do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszej umowie.

§ 6

Wyłącznie na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez osoby trzecie w związku z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca odpowiada także za bezpieczeństwo w ruchu drogowym podczas realizacji przedmiotu umowy.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonane mogą być jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej umowy właściwe będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego, tj. Sąd Rejonowy w Ostrołęce.

§ 10

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a  jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                 	  WYKONAWCA: